План работ по МКД на сентябрь 2022г.

по адресу ул. Титова, 255/1

- Проведение работ по оказанию клининговых услуг мест общего пользования в соответствии с графиком.

- Ежедневная уборка придомовой территории

- Планово-профилактические работы (ППР) систем электроснабжения и освещения       18.09 - 23.09.2022г.

- Технический осмотр лифта 30.09.2022г.