План работ по МКД на ноябрь 2021г.

по адресу ул. Титова,252

- Проведение работ по оказанию клининговых услуг мест общего пользования в соответствии с графиком.

- Ежедневная уборка придомовой территории.

- Планово-профилактические работы (ППР) систем ХГВС, отопления и канализирования жилых домов и ИТП 03.11-08.11.2021г.

- Планово-профилактические работы (ППР) по вводным распределительным устройствам (ВРУ) поэтажных щитков  01.11.-15.11.2021г. Сдача 16.11.2021г.

- Технический осмотр лифта 23.11.2021г.