План работ по МКД на август 2022г.

по адресу ул. Спортивная, 3/1

- Проведение работ по оказанию клининговых услуг мест общего пользования в соответствии с графиком.

- Ежедневная уборка придомовой территории

- Планово-профилактические работы (ППР) систем ХГВС, отопления и канализирования жилых домов и ИТП 03.08-04.08.2022г.

- Планово-профилактические работы (ППР) систем электроснабжения и освещения       11.08 - 22.08.2022г.

- Технический осмотр лифта 04.08.2022г.