План работ по МКД на сентябрь 2022г.

по адресу ул. Забалуева, 51/5

- Проведение работ по оказанию клининговых услуг мест общего пользования в соответствии с графиком.

- Ежедневная уборка придомовой территории

- Планово-профилактические работы (ППР) систем ХГВС, отопления и канализирования жилых домов и ИТП 16.09-17.09.2022г.

- Планово-профилактические работы (ППР) систем электроснабжения и освещения       14.09 - 21.09.2022г.

- Технический осмотр лифта 26.09.2022г.