План работ по МКД на февраль 2022г.

по адресу ул. Спортивная, 29

- Проведение работ по оказанию клининговых услуг мест общего пользования в соответствии с графиком.

- Ежедневная уборка придомовой территории

- Планово-профилактические работы (ППР) систем ХГВС, отопления и канализирования жилых домов и ИТП 11.02-14.02.2022г.

- Планово-профилактические работы (ППР) по вводным распределительным устройствам (ВРУ) поэтажных щитков  01.02.-11.02.2022г. Сдача 14.02.2022г.

- Технический осмотр лифта