План работ по МКД на май 2022г.

по адресу ул. Титова, 242/2

- Проведение работ по оказанию клининговых услуг мест общего пользования в соответствии с графиком.

- Ежедневная уборка придомовой территории

- Планово-профилактические работы (ППР) систем ХГВС, отопления и канализирования жилых домов и ИТП 18.05-19.05.2022г.

- Планово-профилактические работы (ППР) систем электроснабжения и освещения       12.05 - 27.05.2022г.

- Технический осмотр лифта 06.05.2022г.