План работ по МКД на декабрь 2021г.

по адресу ул. Титова,252/2

- Проведение работ по оказанию клининговых услуг мест общего пользования в соответствии с графиком.

- Ежедневная уборка придомовой территории.

- Планово-профилактические работы (ППР) систем ХГВС, отопления и канализирования жилых домов и ИТП 11.12-13.12.2021г.

- Планово-профилактические работы (ППР) по вводным распределительным устройствам (ВРУ) поэтажных щитков  01.12.-21.12.2021г. Сдача 22.12.2021г

- Технический осмотр лифта 21.12.2021г.