План работ по МКД на август 2021г.

по адресу ул. Титова, 240/1

- Проведение работ по оказанию клининговых услуг мест общего пользования в соответствии с графиком.

- Ежедневная уборка придомовой территории.

- Планово-профилактические работы (ППР) систем ХГВС, отопления и канализирования 25.08 - 31.08.2021г.

- Планово-профилактические работы (ППР) систем электроснабжения и освещения      02.08 - 12.08.2021г.

- Технический осмотр лифта 11.08.2021г.

Начальник ИТС                             А.М. Бурнашов